идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_12.03.2021\_\_\_\_\_ №\_\_\_108\_\_\_

д. Юкки

О внесении изменений в постановление администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2020 № 320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 решения совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» от 24.11.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 20.08.2013 № 280 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ   
МО «Юкковское сельское поселение», администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#P45) «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение» (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   
   от 09.11.2020 № 320, (в редакции от 21.12.2020 № 386, от 12.02.2021 № 70) согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области – Мартьянова Павла Викторовича.

Глава администрации Д.А. Туркин

Приложение

к постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

от 12.03.2021 № 108

**ИЗМЕНЕНИЯ**

**в муниципальную программу**

**«Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2020 № 320**

1. Пункт 1. Паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции :

**1. Паспорт**

**муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение» (далее – Программа) | |
| Цель муниципальной программы | - повышение эффективности и безопасности функционирования сети местных автомобильных дорог;  - сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития муниципального образования, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов её реализации. | |
| Задачи муниципальной программы | 1. - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения; 2. - ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. 3. – поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области по вопросу улучшения качества проездов к дворовым территориям | |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021 год | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |
| Всего | 2021 год |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 25 608,7 | 25 608,7 |
| Средства областного бюджета | 3 008,1 | 3 008,1 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 28 616,8 | 28 616,8 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация Подпрограммы должна обеспечить:  Наиболее значимые социально-экономические результаты развития сети автомобильных дорог:  - снижение общей аварийности; | |

1. Пункт 5 «Целевые показатели муниципальной программы, индикаторы мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции:

**5.Целевые показатели муниципальной программы, индикаторы мероприятий муниципальной программы**

Состав и значение конечных и непосредственных целевых показателей муниципальной программы и индикаторов мероприятий муниципальной программы представлены в таблицах 1 и 2.

*Таблица 1*

**ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого | Единица измерения | Конечное значение целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Уборка и санитарное содержание дорог | м2 | 132373 |
| 2 | Ремонт муниципальных автомобильных дорог общего пользования | м2 | 19455 |
| 3 | Разработка конкурсной документации по ремонту дорог и проведение технического надзора и строительного контроля за ремонтом муниципальных автомобильных дорог общего пользования | шт. | 18 |
| 4 | Приобретение дорожных знаков | шт. | 40 |
| 5 | Внесение изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах в д. Юкки | шт. | 1 |
| 6 | Приобретение и установка искусственных неровностей на территории МО «Юкковское сельское поселение» | шт. | 8 |
| 7 | Кадастровые работы объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги) | шт. | 10 |
| 8 | Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | шт/м2 | 1/1531 |

*Таблица 2*

**ИНДИКАТОРЫ**

**мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение индикатора |
| 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | | |
| 1.1. | Уборка и санитарное содержание дорог | м2 | 132373 |
| 2 | Задача 2. Ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. | | |
| 2.1. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Школьная, дер. Юкки | м2 | 490 |
| 2.2. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Еловая аллея, дер. Дранишники | м2 | 665 |
| 2.3. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Подгорная,  д. Юкки | м2 | 1421 |
| 2.4. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Сосновая, д. Юкки | м2 | 1152 |
| 2.5. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Деревенская, д. Сарженка | м2 | 1190 |
| 2.6. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садовая, д. Юкки | м2 | 1032 |
| 2.7. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Юкковский проспект, д. Юкки | м2/км | 1400/ 0,4 |
| 2.8. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Радищева, д. Юкки | м2 | 300 |
| 2.9. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Озерная д. Медный завод | м2 | 536 |
| 2.10. | Разработка конкурсной документации по ремонту дорог и проведение технического надзора и строительного контроля за ремонт дорог | шт. | 18 |
| 2.11. | Кадастровые работы объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги) | шт. | 10 |
| 2.12. | Приобретение и установка искусственных неровностей на территории МО «Юкковское сельское поселение» | шт. | 8 |
| 2.13. | Приобретение дорожных знаков | шт. | 40 |
| 2.14. | Внесение изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах в д. Юкки | шт. | 1 |
| 2.15. | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Еловая аллея, дер. Юкки | м2 | 647 |
| 2.16 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Юкковский проспект (начало 0+462 окончание 0+735), дер. Юкки | м2 | 995 |
| 2.17 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садоводческая, дер. Лупполово | м2 | 2506 |
| 2.18 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Верхняя, дер. Юкки | м2 | 2310 |
| 2.19 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садовая, дер. Дранишники | м2 | 1050 |
| 2.20 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Березовая, дер. Дранишники | м2 | 350 |
| 2.21 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по пер. Ягодный, дер. Лупполово | м2 | 200 |
| 2.22 | Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Пригородная, дер. Лупполово | м2 | 180 |
| 2.23 | Ямочный ремонт на территории МО «Юкковское сельское поселение» | м2 | 1500 |
| Задача 3. Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | | | |
| 3.1. | Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в дер. Лупполово, д. 4,6 | шт/м2 | 1/1531 |

3. Перечень программных мероприятиймуниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение» изложить в новой редакции:

*Таблица 3*

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования**

**в МО «Юкковское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Задача 1  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2021 | 3300,0 | 3300,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Повышение эффективности и безопасности функционирования дорог |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 3300,0 | 3300,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие  Уборка и санитарное содержание дорог | Итого | 2021 | 3300,0 | 3300,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Повышение эффективности и безопасности функционирования дорог |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 3300,0 | 3300,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2  Ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. | Итого | 2021 | 23632,6 | 23632,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 22224,5 | 22224,5 |
| Средства областного бюджета | 1408,1 | 1408,1 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Школьная, д. Юкки | Итого | 2021 | 644,0 | 644,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 644,0 | 644,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Еловая аллея, дер. Дранишники | Итого | 2021 | 191,1 | 191,1 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 191,1 | 191,1 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Подгорная, д. Юкки | Итого | 2021 | 1705,0 | 1705,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1705,0 | 1705,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Сосновая, д. Юкки | Итого | 2021 | 1382,0 | 1382,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1382,0 | 1382,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Деревенская, д. Сарженка | Итого | 2021 | 1428,0 | 1428,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1428,0 | 1428,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садовая, д. Юкки | Итого | 2021 | 1239,0 | 1239,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1239,0 | 1239,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Юкковский проспект (начало 0+62 окончание 0+462), д. Юкки | Итого | 2021 | 1618,5 | 1618,5 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 210,4 | 210,4 |
| Средства областного бюджета | 1408,1 | 1408,1 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.8. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Радищева, д. Юкки | Итого | 2021 | 500,0 | 500,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 500,0 | 500,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.9. | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Озерная, д. Медный завод | Итого | 2021 | 600,0 | 600,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 600,0 | 600,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.10. | Мероприятие  Разработка конкурсной документации по ремонту дорог и проведение технического надзора за ремонтом дорог | Итого | 2021 | 755,0 | 755,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 755,0 | 755,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.11. | Мероприятие  Кадастровые работы объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги) | Итого | 2021 | 160,0 | 160,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 160,0 | 160,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.12. | Мероприятие  Приобретение и установка искусственных неровностей на территории МО «Юкковское сельское поселение» | Итого | 2021 | 150,0 | 150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 150,0 | 150,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.13. | Мероприятие  Приобретение дорожных знаков | Итого | 2021 | 150,0 | 150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 150,0 | 150,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Внесение изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах д. Юкки | Итого | 2021 | 100 | 100 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 100 | 100 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Еловая аллея, дер. Юкки | Итого | 2021 | 1150,0 | 1150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1150,0 | 1150,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.16 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Юкковский проспект (начало 0+462 окончание 0+735), дер. Юкки | Итого | 2021 | 1270,0 | 1270,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1270,0 | 1270,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.17 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садоводческая, дер. Лупполово | Итого | 2021 | 4150,0 | 4150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 4150,0 | 4150,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.18 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Верхняя, дер. Юкки | Итого | 2021 | 2320,0 | 2320,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 2320,0 | 2320,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.19 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садовая, дер. Дранишники | Итого | 2021 | 1740,0 | 1740,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1740,0 | 1740,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.20 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Березовая, дер. Дранишники | Итого | 2021 | 580,0 | 580,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 580,0 | 580,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.21 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по пер. Ягодный, дер. Лупполово | Итого | 2021 | 500,0 | 500,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 500,0 | 500,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.22 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Пригородная, дер. Лупполово | Итого | 2021 | 300,0 | 300,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 300,0 | 300,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.23 | Мероприятие  Ямочный ремонт на территории МО «Юкковское сельское поселение» | Итого | 2021 | 1000,0 | 1000,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1000,0 | 1000,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 3. | Задача 3  Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Итого | 2021 | 1 684,2 | 1 684,2 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 84,2 | 84,2 |
| Средства областного бюджета | 1600,0 | 1600,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие  Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов д. Лупполово, д. 4,6 | Итого | 2021 | 1684,2 | 1684,2 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 84,2 | 84,2 |
| Средства областного бюджета | 1600,0 | 1600,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_