идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_28.10.2021\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_399\_\_\_\_

 д. Юкки

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 15.07.2021 № 271
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение», администрация «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

1. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.

И.о. главы администрации Г.А. Татарчук

Приложение

к постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

от 28.10.2021 № 399

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»  |
| Заказчик муниципальной программы | администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
| Исполнитель муниципальной программы  | администрация МО «Юкковское сельское поселение», муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - |
| Цели муниципальной программы  | 1. Развитие, реконструкция, надлежащее содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования МО «Юкковское сельское поселение»2. Повышение эстетических качеств территории населенных пунктов и комфортности и проживания жителей МО «Юкковское сельское поселение»3.Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сфере благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение»4. Обеспечение санитарной и экологической безопасности территории |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения на территории поселения2. Обеспечение надлежащего уровня санитарно-гигиенического состояния и экологической безопасности на территории поселения3. Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов4. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства5. Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сфере благоустройства (реализация деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение» и инициативной комиссии в д.Юкки) |
| Сроки реализации муниципальной программы  | 2022-2024 |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Общий объем финансирования программы – 40 333 321,06 руб., в том числе:2022 год – 18 283 321,06 руб.2023 год – 11 050 000,00 руб.2024 год – 11 000 000,00 руб.объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 6 884 900,00 руб., в том числе:2022 год – 6 884 900,00 руб.2023 год – 0,00 руб.2024 год – 0,00 руб.объем финансирования за счет средств местного бюджета– 33 369 121,06 руб., в том числе:2022 год – 11 319 121,06 руб.2023 год – 11 050 000,00 руб.2024 год – 11 000 000,00 руб.объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0,00 руб., в том числе:2022 год – 0,00 руб.2023 год – 0,00 руб.2024 год – 0,00 руб.объем финансирования за счет средств иных источников – 79 300,00 руб., в том числе:2022 год – 79 300,00 руб.2023 год – 0,00 руб.2024 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Обеспечение надежности коммунальных и систем жизнеобеспечения населения и энергосбережения.2. Повышение эстетических качеств территории населенных пунктов и комфортности проживания жителей МО «Юкковское сельское поселение»3. Удовлетворенность жителей уровнем санитарного и состояния, обеспеченностью объектами благоустройства и инфраструктуры  |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы.**

На территории МО «Юкковское сельское поселение» находятся 5 (пять) населенных пунктов: д.Юкки (административный центр), д.Дранишники. д.Лупполово, д. Медный завод, д.Сарженка. В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

Содержание территории общего пользования населенных пунктов - одна из приоритетных задач органов местного самоуправления.

За последние годы создано и обновлено множество объектов благоустройства, таких как детские игровые и спортивные площадки, контейнерные площадки, пешеходные дорожки и т.п. Данные объекты нуждаются в проведении своевременных мероприятий по их содержанию в целях обеспечения безопасности во время эксплуатации.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, недостаточное количество детских и спортивных площадок, мест организованного отдыха. Значимость решения указанных вопросов возросла по мере строительства новых многоквартирных комплексов в д.Лупполово и д.Юкки.

По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц населенных пунктов.

Для решения данной проблемы требуется участие населения и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера.

Оборудование в предыдущий период современных площадок для складирования ТКО, изменение системы сбора и утилизации отходов на региональном уровне, а также вовлеченность населения в решение вопросов благоустройства привели к снижению количества несанкционированных свалок.

Тем не менее, нахождение на территории поселения большого количества садоводческих и дачных некоммерческих объединений граждан и ненадлежащая организация сбора и вывоза бытовых отходов на значительной части таких объединений по-прежнему влечет возникновение несанкционированных свалок бытовых отходов.

Необходимым условием формирования комфортной и безопасной среды является совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов, включающее в себя создание освещаемой улично-дорожной сети на территории сельского поселения и содержание наружных сетей электроснабжения. При этом представляется важным при создании и реконструкции сетей и замене оборудования осуществлять ввод энергосберегающих технологий

Увеличение площади благоустроенной территории к общей площади территории МО «Юкковское сельское поселение», подлежащей благоустройству включает в себя ремонт тротуаров, создание и содержание пешеходных дорожек на объектах благоустройства, установку ограждений, бордюров, приобретение и установку различных малых архитектурных форм, уличных указателей и пр., ремонт и содержание детских площадок на территории поселения. Также увеличение площади благоустроенной территории включает в себя комплекс профилактических работ по озеленению территории общего пользования и содержанию объектов озеленения. В результате выполнения данных работ обеспечивается сохранность, долговечность и безопасность функционирования территорий и объектов. Существенной частью выполнения всех работ является осуществление технического надзора в сфере благоустройства, контроль качества работ, производимый с целью выяснения и обеспечения соответствия выполняемых работ и применяемых материалов, изделий и конструкций требованиям проекта, СНиП и других действующих нормативных документов.

Мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории поселения включают в себя уборку территорий детских игровых площадок, спортивных площадок и общественных территорий; создание, содержание и ремонт площадок накопления твердых коммунальных отходов, пресечение образования, ликвидация несанкционированных свалок отходов и рекультивация их территорий, вырубку опасных для жизни и имущества поселения и граждан деревьев, находящихся на территории поселения. Также к мероприятиям по обеспечению санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории поселения относится проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических и механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского, предотвращение распространения борщевика на территории сельского поселения; исключение случаев травматизма среди населения.

Важной частью мероприятия по обеспечению санитарно-гигиенической и экологической безопасности является проведение субботников по благоустройству территорий населенных пунктов с участием местной молодежи, волонтеров и инициативных групп населения, данное мероприятие направлено на повышение уровня гражданской сознательности, социальной ответственности и формирование культуры общества среди всех слоев населения муниципального образования. Важную роль при создании и реализации проектов благоустройстве территории приобретает содействие осуществлению населением местного самоуправления в формах общественных советов и инициативных комиссий.

При реализации Программы возможно возникновение финансового и иных рисков, связанных с социально-экономическими факторами, санитарно-эпидемиологической обстановкой, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

Объемы финансирования Программы подлежат уточнению при внесении изменений в бюджет МО «Юкковское сельское поселение».

**Раздел 2.Основные цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- Развитие, реконструкция, надлежащее содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования МО «Юкковское сельское поселение»

- Повышение эстетических качеств территории населенных пунктов и комфортности и проживания жителей МО «Юкковское сельское поселение»

- Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сфере благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение»

- Обеспечение санитарной и экологической безопасности территории

Задачами муниципальной программы являются:

1. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения на территории поселения

2. Обеспечение надлежащего уровня санитарно-гигиенического состояния и экологической безопасности на территории поселения

3. Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов

4. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства

5. Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сфере благоустройства (реализация деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение» и инициативной комиссии в д.Юкки)

**Раздел 3. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Состав и значение целевых показателей и индикаторов (по годам реализации) муниципальной программы представлены в таблице 1.

**Раздел 4. План мероприятий по реализации муниципальной программы**

План мероприятий по реализации муниципальной программы представлен в таблице 2.

**Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы.**

Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом оцениваются путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы и их плановых показателей, представленных в таблице 1, по формулам и методике, установленным Разделом 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение» (утв. постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 15.07.2021 № 271).

ТАБЛИЦА 1

**Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.**

**«Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель муниципальной программы** | **Задача муниципальной программы** | **Показатель (индикатор), соответствующий задаче и цели** | **Ед.****измерения, количество мероприятий**  | **Значение показателей (индикаторов)** |
| Базовый период(2021г.) | Первый год реализации (2022г.) | Второйгод реализации(2023) | Третийгод реализации(2024) |
| 1. Развитие, реконструкция, надлежащее содержание сетей уличного освещения на территории муниципального образования МО «Юкковское сельское поселение»2. Повышение эстетических качеств территории населенных пунктов и комфортности и проживания жителей МО «Юкковское сельское поселение»3.Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сфере благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение»4. Обеспечение санитарной и экологической безопасности территории | 1. Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения на территории поселения | Количество детских и спортивных площадок | Ед. | 19 | 21 | 23 | 24 |
| Количество новых детских и спортивных площадок введенных в эксплуатацию в отчетном периоде | Ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Площадь территории окоса газонов | кв.м. | \* | \* | \* | \* |
| Увеличение количества элементов благоустройства малых архитектурных форм) в отчетном периоде по отношению к предыдущему | % | \* | 10\* | 10\* | 10\* |
| 2. Обеспечение надлежащего уровня санитарно-гигиенического состояния и экологической безопасности на территории поселения | Общая площадь территории прошедшей обработку против распространения борщевика Сосновского | кв.м. | \* | \* | \* | \* |
| Процент ликвидированных несанкционированных свалок отходов от общего числа выявленных в отчетном периоде  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая площадь территорий уборки (детских площадок, общественных территорий, пешеходных дорожек и пр.) | кв.м. | \* | \* | \* | \* |
| Количество вновь созданных площадок ТКО | Ед. | 8 | 2 | 1 | 1 |
| Процент ликвидированных аварийных деревьев от общего числа выявленных в отчетном периоде | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов | Исполнение обязательств по оплате потребленной электроэнергии по выставленным счетам | %(процент) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля реконструированных/построенных сетей в отчетном периоде , от числа запланированных | % | 50\* | 100 | 100 | 100 |
| 4. Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения в сфере благоустройства | Доля проектов, реализованных в отчетном периоде , от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. Содействие населению в осуществлении местного самоуправления в иных формах в сфере благоустройства (реализация деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение» и инициативной комиссии в д.Юкки) | Доля проектов, реализованных в отчетном периоде , от числа запланированных | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

\*-показатель подлежит уточнению при утверждении программы

ТАБЛИЦА 2

План мероприятий по реализации

муниципальной программы **«**Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия программы (подпрограммы)  | Год реализации | Сумма расходов (руб.) | Ответственный исполнитель мероприятия |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | местный бюджет | Иные источники  |  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1. Основное мероприятие: Повышение уровня внешнего благоустройства населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения на территории поселения** | **2022** | **4 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 000 000,00** | **0,00** | **МКУ «МФЦ «Юкки»** |
| **2023** | **4 750 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 750 000,00** | **0,00** |
| **2024** | **4 700 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 700 000,00** | **0,00** |
| **итого** |  | **14 450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **14 450 000,00** | **0,00** |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Ремонт детских площадок, ремонт тротуаров, создание и содержание пешеходных дорожек на объектах благоустройства, установка ограждений, бордюров, приобретение и установка различных малых архитектурных форм, уличных указателей и пр. | 2022 | 3 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 4 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 1.3. Разработка документации в рамках мероприятия по реализации деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение» (Устройство , приобретение и установка детской площадки в дер. Лупполово, мкр. "Северо-Западный" возле земельного участка № 79) и в рамках мероприятия по реализации инициативной комиссии д. Юкки (Благоустройство общественной территории в д. Юкки в районе участка № 8 по ул. Северный переулок) | 2022 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. Озеленение территории общего пользования и содержание объектов озеленения | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 1.4 Проведение технического надзора за выполнением работ в сфере благоустройства | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |  МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Мероприятие 1.5 Прочие мероприятия по благоустройству  | 2022 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| **2.** | **Основное мероприятие Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории поселения** | **2022** | **4 653 000,00** | **0,00** | **2 177 600,00** | **2 475 400,00** | **0,00** | **Администрация МО «Юкковское сельское поселение», МКУ «МФЦ «Юкки»** |
| **2023** | **2 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 150 000,00** | **0,00** |
| **2024** | **2 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **2 150 000,00** | **0,00** |
| **итого** |  | **8 953 000,00** | **0,00** | **2 177 600,00** | **6 775 400,00** | **0,00** |
| 2.1. | Мероприятие 2.1. Ремонт и обслуживание техники | 2022 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие 2.2. Проведение комплекса мероприятий по сокращению очагов распространения борщевика Сосновского | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие 2.3. Пресечение образования, ликвидация несанкционированных свалок отходов и рекультивация их территорий (при необходимости) на территории поселения | 2022 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
|
| 2023 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие 2.4. Вырубка аварийных деревьев на территории поселения | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятие 2.5. Уборка территорий детских игровых площадок, спортивных площадок и общественных территорий | 2022 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2.6. | Мероприятие 2.6. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2022 | 2 503 000,00 | 0,00 | 2 177 600,00 | 325 400,00 | 0,00 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Мероприятие 2.7. Содержание и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2022 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
|
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2.8. | Мероприятие 2.8. Прочие мероприятия по благоустройству в связи с обеспечением санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории поселения | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
|
| 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| **3.** | **Основное мероприятие Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов** | **2022** | **4 450 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 450 000,00** | **0,00** | **Администрация МО «Юкковское сельское поселение»** |
| **2023** | **4 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 150 000,00** | **0,00** |
| **2024** | **4 150 000,00** | **0,00** | **0,00** | **4 150 000,00** | **0,00** |
| **итого** |  | **12 750 000,00** | **0,00** | **0,00** | **12 750 000,00** | **0,00** |
| 3.1. | Мероприятие 3.1. Оплата за потребленную электрическую энергию | 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 |
| 3.2. | Мероприятие 3.2. Содержание наружных сетей электроснабжения | 2022 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
| 2023 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Освещение улично-дорожной сети на территории МО «Юкковское сельское поселение» по адресу: д. Медный завод | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4.** | **Основное мероприятие Мероприятия по реализации деятельности инициативной комиссии д. Юкки** | **2022** | **1 241 900,00** | **0,00** | **1 054 900,00** | **157 700,00** | **29 300,00** | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого** |  | **1 241 900,00** | **0,00** | **1 054 900,00** | **157 700,00** | **29 300,00** |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Благоустройство общественной территории в д. Юкки в районе участка № 8 по ул. Северный переулок | 2022 | 1 241 900,00 | 0,00 | 1 054 900,00 | 157 700,00 | 29 300,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Основное мероприятие Мероприятия по реализации деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение»** | **2022** | **570 000,00** | **0,00** | **452 400,00** | **67 600,00** | **50 000,00** | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого** |  | **570 000,00** | **0,00** | **452 400,00** | **67 600,00** | **50 000,00** |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. Устройство, приобретение и установка детской площадки в дер. Лупполово, мкр. "Северо-Западный" возле земельного участка № 79 | 2022 | 570 000,00 | 0,00 | 452 400,00 | 67 600,00 | 50 000,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Основное мероприятие развитие общественной инфраструктуры муниципального значения**  | **2022** | **3 368 421,06** | **0,00** | **3 200 000,00** | **168 421,06** | **0,00** | **МКУ «МФЦ «Юкки»** |
|
| **2023** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2024** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **итого** |  | **3 368 421,06** | **0,00** | **3 200 000,00** | **168 421,06** | **0,00** |
| 6.1. | Мероприятие 4.1. приобретение и устройство детской игровой площадки в д. Лупполово возле дома № 6 | 2022 | 1 578 947,37 | 0,00 | 1 500 000,00 | 78 947,37 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Мероприятие 4.2. приобретение и устройство детской игровой площадки в д. Лупполово возле дома № 9 | 2022 | 1 789 473,69 | 0,00 | 1 700 000,00 | 89 473,69 | 0,00 | МКУ «МФЦ «Юкки» |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2022** | **18 283 321,06** | **0,00** | **6 884 900,00** | **11 319 121,06** | **79 300,00** |  |
| **2023** | **11 050 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 050 000,00** | **0,00** |  |
| **2024** | **11 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **11 000 000,00** | **0,00** |  |
| **Всего по программе** |  | **40 333 321,06** | **0,00** | **6 884 900,00** | **33 369 121,06** | **79 300,00** |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_