идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**\_\_\_06.12.2021\_\_\_\_** №**\_\_476\_\_**

д. Юкки

|  |
| --- |
| О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Юкковсккое сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2020 № 327  «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.08.2013 № 280, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=46AED33B48B7EF1A6793BD5853ECD4AE3359D5D6589D53DE04233A8D2F7811995A2146D6C52A7B9A80FA5E60bE30F) муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2020 № 327 (в редакции постановлений администрации   
от 12.03.2021 № 106, от 29.06.2021 № 248, от 05.07.2021 № 257, от 10.11.2021   
№ 418) согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети Интернет по адресу: [www.ykki.ru](http://www.ykki.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации.

Глава администрации А.А. Уразов

Приложение

к постановлениию администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**ИЗМЕНЕНИЯ**

в муниципальную программу «Благоустройство территории

МО «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

от 09.11.2020 № 327 (в редакции постановлений администрации от 12.03.2021 № 106, от 29.06.2021 № 248, от 05.07.2021 № 257, от 10.11.2021 № 418)

1. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

**«Паспорт**

**Муниципальной программы**

**«Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (подпрограммы) | Муниципальная программа «Благоустройство территории МО «Юкковское сельское поселение» (далее - Программа) | |
| Цели муниципальной программы (подпрограммы) | * улучшение качества жизни и отдыха населения МО «Юкковское сельское поселение»; * совершенствование системы комплексного благоустройства МО «Юкковское сельское поселение»; * повышение инвестиционной и эстетической привлекательности поселения; * развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке территорий; * создание благоприятных условий для проживания населения; * локализация и сокращение очагов борщевика Сосновского, исключение массового травматизма среди населения; * развитие улично-дорожной сети поселения, улучшение качества дворовых территорий; * обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; * деятельность единой дежурно-диспетчерской службы; * улучшение содержания мест захоронения, расположенных на территории сельского поселения. | |
| Задачи муниципальной программы (подпрограммы) | * улучшение качества жизни и отдыха населения МО «Юкковское сельское поселение»; * создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения; * организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; * обеспечение надлежащего содержания улично-дорожной сети, дворовых территорий; * приведение в качественное состояние элементов благоустройства; * привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; * восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населённых пунктах; * обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории МО «Юкковское сельское поселение»; * сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории населенных пунктов МО «Юкковское сельское поселение»; * вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами; * деятельность Единой дежурной диспетчерской службы - управление всеми экстренными оперативными службами; * вовлечение местного населения в решение вопросов местного значения для осуществления иных форм местного самоуправления на части территории административного центра - д. Юкки; * содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области, в рамках областного закона Ленинградской области № 147-оз от 28.12.2018 г.; * содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области, в рамках областного закона Ленинградской области № 3-оз от 15.01.2018 г. * мероприятие направленное на поддержку, развитие общественной инфраструктуры муниципального значения. | |
| Заказчик муниципальной программы (подпрограммы) | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (подпрограммы), координатор программы | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Соисполнитель – МКУ «МФЦ «Юкки» | |
| Сроки реализации муниципальной программы (подпрограммы) | 2021 год | |
| Источники финансирования муниципальной программы (подпрограммы), в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | |
| Всего | 2021 год |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 13619,1 | 13619,1 |
| Средства областного бюджета | 4686,3 | 4686,3 |
| Другие источники - материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 63,0 | 63,0 |
| Итого: | 18368,4 | 18368,4 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | * улучшение качества жизни и отдыха жителей поселения, создание благоприятных условий, обеспечивающих возможность комфортного проживания на территории МО «Юкковское сельское поселение»; * единое управление комплексным благоустройством и содержанием дорог муниципального образования; * улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; * сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области; * вовлечение местного населения в решение вопросов местного значения для осуществления иных форм местного самоуправления; * реализация предложений населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территории муниципальных образований Ленинградской области, в рамках областного закона Ленинградской области № 147-оз от 28.12.2018 г.; * реализация предложений населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области, в рамках областного закона Ленинградской области № 3-оз от 15.01.2018 г. | |
| Система организации контроля за исполнением Программы (подпрограммы) | Контроль за ходом реализации целевой программы осуществляется администрацией муниципального образования «Юкковское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.  Исполнители муниципальной программы несут ответственность за решение задач путем реализации программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов. | |

2. Таблицу 2 «Индикаторы муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**Индикаторы муниципальной программы**

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Повышение уровня внешнего вида благоустройства населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения на территории поселения** | | | |
| 1.1 | Покраска декоративных ограждений в д. Лупполово. | п.м. | 846 |
| Текущее содержание воинских захоронений | шт. | 3 |
| Количество установленных МАФ, уличных указателей | шт. | 10 |
| Содержание детских площадок на территории поселения | шт. | 20 |
| 1.2 | Количество высаженных цветов, кустарников, деревьев, газонов и пр. | шт. | 1425 |
| 1.3 | Проведение технического надзора за выполнением работ в сфере благоустройства. | шт. | 2 |
| 1.4 | Количество прочих мероприятий по благоустройству | шт. | 5 |
| **Задача 2. Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории поселения** | | | |
| 2.1 | Количество ремонтируемой и обслуживаемой техники. | шт. | 1 |
| 2.2 | Площадь территории, подлежащая проведению комплекса мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского. | га | 1,2 |
| 2.3 | Объем вывезенных отходов с несанкционированных свалок. | м3 | 158 |
| 2.4 | Количество аварийных деревьев на территории поселения, подлежащих вырубке. | шт. | 161 |
| 2.5 | Площадь территорий детских игровых площадок, спортивных площадок, общественных территорий, подлежащих уборке. | м2 | 2800 |
| 2.6 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 5 |
| 2.7 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подлежащих содержанию и уборке | шт. | 10 |
| 2.8 | Количество прочих мероприятий по благоустройству | шт. | 5 |
| **Задача 3. Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов** | | | |
| 3.1 | Оплата за поставку электрической энергии для уличного освещения. | тыс. кВт/ч | согласно показаниям приборов учета |
| 3.2 | Содержание наружных сетей электроснабжения. | светильник/шт. | определяется по итогам контрольных мероприятий |
| 3.3 | Освещение улично-дорожной сети на территории МО «Юкковское сельское поселение» по адресу: д. Сарженка, д. Юкки. | шт. | 1 |
| **Задача 4. Мероприятия по реализации деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение»** | | | |
| 4.1 | Устройство, приобретение и установка спортивной площадки по ул. Луговая возле земельного участка № 2А в дер. Лупполово. | шт. | 1 |
| **Задача 5. Мероприятия по реализации инициативной комиссии д. Юкки.** | | | |
| 5.1 | Устройство, приобретение и установка детской площадки в дер. Юкки на ул. Тенистой в районе уч. 4,6,7. | шт. | 1 |

1. Таблицу 3 «Перечень мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

**Перечень мероприятий программы**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1  Повышение уровня внешнего вида благоустройства населенных пунктов для обеспечения достойного и комфортного проживания населения на территории поселения | Итого | 2021 | 6225,0 | 6225,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение»  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 6225,0 | 6225,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Ремонт и содержание детских площадок, ремонт тротуаров, создание и содержание пешеходных дорожек на объектах благоустройства, установка ограждений, бордюров, приобретение и установка различных малых архитектурных форм, уличных указателей и пр. | Итого | 2021 | 4400,0 | 4400,0 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 4400,0 | 4400,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Устройство дренажной системы в рамках продолжения проведения работ по устройству, приобретению и установки спортивной площадки с комплексами турников, брусьев и с элементами воркаута по ул. Луговая возле земельного участка № 2А в дер. Лупполово. | Итого | 2021 | 300,0 | 300,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 300,0 | 300,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Разработка документации в рамках мероприятия по реализации деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение» (Устройство, приобретение и установка спортивной площадки по ул. Луговая возле земельного участка № 2А в дер. Лупполово)  и в рамках мероприятия по реализации инициативной комиссии д. Юкки (Устройство, приобретение и установка детской площадки в дер. Юкки на ул. Садовая в районе уч. 25А, 27Б, 33) | Итого | 2021 | 100,0 | 100,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 100,0 | 100,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие 1.4  Озеленение территории общего пользования и содержание объектов озеленения | Итого | 2021 | 199,9 | 199,9 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 199,9 | 199,9 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие 1.5  Проведение строительного контроля (технического надзора) за выполнением работ в сфере благоустройства | Итого | 2021 | 225,0 | 225,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение»  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 225,0 | 225,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие 1.6  Прочие мероприятия по благоустройству | Итого | 2021 | 459,2 | 459,2 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 459,2 | 459,2 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие 1.7  Устройство водоприемного пруда, водоприемных и водоотводных дренажных канав на территории пешеходной зоны вокруг пруда в д. Лупполово | Итого | 2021 | 540,9 | 540,9 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 540,9 | 540,9 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2  Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности на территории поселения | Итого | 2021 | 4943,6 | 4943,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение»  Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 2766,0 | 2766,0 |
| Средства областного бюджета | 2177,6 | 2177,6 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Ремонт и обслуживание техники | Итого | 2021 | 28,7 | 28,7 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 28,7 | 28,7 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие 2.2  Проведение комплекса мероприятий по сокращению очагов распространения борщевика Сосновского | Итого | 2021 | 95,0 | 95,0 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 95,0 | 95,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие 2.3  Пресечение образования, ликвидация несанкционированных свалок отходов и рекультивация их территорий (при необходимости) на территории поселения | Итого | 2021 | 0,0 | 0,0 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 0,0 | 0,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие 2.4  Вырубка аварийных деревьев на территории поселения | Итого | 2021 | 1 087,7 | 1 087,7 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1 087,7 | 1 087,7 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие 2.5  Уборка территорий детских игровых площадок, спортивных площадок и общественных территорий | Итого | 2021 | 500,0 | 500,0 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 500,0 | 500,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие 2.6  Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2021 | 2503,0 | 2503,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 325,4 | 325,4 |
| Средства областного бюджета | 2177,6 | 2177,6 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие 2.7  Содержание и ремонт мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Итого | 2021 | 600,0 | 600,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 600,0 | 600,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.8 | Мероприятие 2.8  Прочие мероприятия по благоустройству | Итого | 2021 | 170,8 | 170,8 | Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 170,8 | 170,8 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Задача 3  Совершенствование системы наружного освещения улиц населенных пунктов | Итого | 2021 | 4350,0 | 4350,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 4350,0 | 4350,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  Оплата за потребленную электрическую энергию | Итого | 2021 | 2900,0 | 2900,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 2900,0 | 2900,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Мероприятие 3.2  Содержание наружных сетей электроснабжения | Итого | 2021 | 1150,0 | 1150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1150,0 | 1150,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятие 3.4  Освещение улично-дорожной сети на территории МО «Юкковское сельское поселение» по адресу: д. Медный завод | Итого | 2021 | 300,0 | 300,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 300,0 | 300,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Задача 4  Мероприятия, направленные на поддержку, развитие общественной инфраструктуры муниципального значения | Итого | 2021 | 1052,6 | 1052,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 52,6 | 52,6 |
| Средства областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Мероприятие 4.1  Освещение улично-дорожной сети на территории МО «Юкковское сельское поселение» по адресу: д. Сарженка, д. Юкки | Итого | 2021 | 1052,6 | 1052,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 52,6 | 52,6 |
| Средства областного бюджета | 1000,0 | 1000,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Задача 5  Мероприятия по реализации деятельности общественных советов частей территории МО «Юкковское сельское поселение» | Итого | 2021 | 549,6 | 549,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 67,2 | 67,2 |
| Средства областного бюджета | 449,4 | 449,4 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 33,0 | 33,0 |
| 5.1 | Мероприятие 5.1  Устройство, приобретение и установка спортивной площадки по ул. Луговая возле земельного участка № 2А в дер. Лупполово | Итого | 2021 | 549,6 | 549,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 67,2 | 67,2 |
| Средства областного бюджета | 449,4 | 449,4 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 33,0 | 33,0 |
| 6 | Задача 6  Мероприятия по реализации инициативной комиссии д. Юкки. | Итого | 2021 | 1247,6 | 1247,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 158,3 | 158,3 |
| Средства областного бюджета | 1059,3 | 1059,3 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 30,0 | 30,0 |
| 6.1 | Мероприятие 6.1  Устройство, приобретение и установка детской площадки в дер. Юкки на ул. Садовая в районе уч. 25А, 27Б, 33 | Итого | 2021 | 1247,6 | 1247,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Рост числа и качественное улучшение элементов внешнего благоустройства на территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 158,3 | 158,3 |
| Средства областного бюджета | 1059,3 | 1059,3 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 30,0 | 30,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_