идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_**10.12.2021**\_\_\_ №\_\_**503**\_\_

д. Юкки

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 09.11.2020 № 320 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Юкковское сельское поселение», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 20.08.2013 № 280, руководствуясь [Уставом](consultantplus://offline/ref=46AED33B48B7EF1A6793BD5853ECD4AE3359D5D6589D53DE04233A8D2F7811995A2146D6C52A7B9A80FA5E60bE30F) муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация)

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление администрации от 09.11.2020 № 320   
   «Об утверждении муниципальной [программ](#P45)ы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования в МО «Юкковское сельское поселение» (в редакции от 21.12.2020 № 386, от 12.02.2021 № 70, от 12.03.2021 № 108, от 17.08.2021 № 301) следующие изменения:

таблицу 3 «Перечень программных мероприятиймуниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования   
в МО «Юкковское сельское поселение» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Юкковские ведомости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет» по адресу: [www.ykki.ru](http://www.ykki.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации.

Глава администрации А.А. Уразов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_

*Таблица 3*

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**муниципальной программы «Развитие сети муниципальных дорог общего пользования**

**в МО «Юкковское сельское поселение»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение мероприятия программы (подпрограммы) | Результаты выполнения мероприятий программы (подпрограммы) |
| 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Задача 1  Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2021 | 3500,0 | 3500,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Повышение эффективности и безопасности функционирования дорог |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 3500,0 | 3500,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Мероприятие  Уборка и санитарное содержание дорог | Итого | 2021 | 3500,0 | 3500,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Повышение эффективности и безопасности функционирования дорог |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 3500,0 | 3500,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Задача 2  Ликвидация очагов аварийности и улучшение инженерного благоустройства существующей сети автомобильных дорог муниципального образования для осуществления круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта. | Итого | 2021 | 23 432,6 | 23 432,6 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 22 024,5 | 22 024,5 |
| Средства областного бюджета | 1 408,1 | 1 408,1 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Школьная, д. Юкки | Итого | 2021 | 611,8 | 611,8 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 611,8 | 611,8 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Парковая , д. Юкки | Итого | 2021 | 1200,0 | 1200,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1200,0 | 1200,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Подгорная, д. Юкки | Итого | 2021 | 1474,5 | 1474,5 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1474,5 | 1474,5 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Сосновая, д. Юкки | Итого | 2021 | 1081,1 | 1081,1 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1081,1 | 1081,1 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Деревенская, д. Сарженка | Итого | 2021 | 1299,5 | 1299,5 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1299,5 | 1299,5 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садовая, д. Юкки | Итого | 2021 | 975,1 | 975,1 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 975,1 | 975,1 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.7 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Юкковский проспект (начало 0+62 окончание 0+462), д. Юкки | Итого | 2021 | 1618,5 | 1618,5 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 210,4 | 210,4 |
| Средства областного бюджета | 1408,1 | 1408,1 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Радищева, д. Юкки | Итого | 2021 | 500,0 | 500,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 500,0 | 500,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.9 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Озерная, д. Медный завод | Итого | 2021 | 510,0 | 510,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 510,0 | 510,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.10 | Мероприятие  Разработка конкурсной документации по ремонту дорог и проведение технического надзора за ремонтом дорог | Итого | 2021 | 755,0 | 755,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 755,0 | 755,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11 | Мероприятие  Кадастровые работы объектов недвижимого имущества (автомобильные дороги) | Итого | 2021 | 160,0 | 160,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 160,0 | 160,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.12 | Мероприятие  Приобретение и установка искусственных неровностей на территории МО «Юкковское сельское поселение» | Итого | 2021 | 150,0 | 150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 150,0 | 150,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.13 | Мероприятие  Приобретение дорожных знаков | Итого | 2021 | 150,0 | 150,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 150,0 | 150,0 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14 | Внесение изменений в проект организации дорожного движения на автомобильных дорогах д. Юкки | Итого | 2021 | 100 | 100 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества безопасности дорожного движения |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 100 | 100 |
| Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 2.15 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Еловая аллея, дер. Юкки | Итого | 2021 | 1030,1 | 1030,1 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1030,1 | 1030,1 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.16 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Юкковский проспект (начало 0+462 окончание 0+735), дер. Юкки | Итого | 2021 | 982,3 | 982,3 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 982,3 | 982,3 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садоводческая, дер. Лупполово | Итого | 2021 | 3432,4 | 3432,4 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 3432,4 | 3432,4 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.18 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Верхняя, дер. Юкки | Итого | 2021 | 1773,0 | 1773,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1773,0 | 1773,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.19 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Садовая, дер. Дранишники | Итого | 2021 | 1432,5 | 1432,5 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 1432,5 | 1432,5 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Березовая, дер. Дранишники | Итого | 2021 | 580,0 | 580,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 580,0 | 580,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.21 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по пер. Ягодный, дер. Лупполово | Итого | 2021 | 500,0 | 500,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 500,0 | 500,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.22 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Пригородная, дер. Лупполово | Итого | 2021 | 300,0 | 300,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 300,0 | 300,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.23 | Мероприятие  Ямочный ремонт на территории МО «Юкковское сельское поселение» | Итого | 2021 | 800,0 | 800,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 800,0 | 800,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.24 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Пионерская, дер. Юкки | Итого | 2021 | 989,0 | 989,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 989,0 | 989,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 2.25 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Северный переулок, дер. Юкки | Итого | 2021 | 322,0 | 322,0 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 322,0 | 322,0 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.26 | Мероприятие  Ремонт муниципальной автомобильной дороги по ул. Озерная, дер. Юкки | Итого | 2021 | 705,8 | 705,8 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 705,8 | 705,8 |
| Средства областного бюджета | 0 | 0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0 | 0 |
| 3 | Задача 3  Мероприятия по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | Итого | 2021 | 1 684,2 | 1 684,2 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 84,2 | 84,2 |
| Средства областного бюджета | 1600,0 | 1600,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 | Мероприятие  Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов д. Лупполово, д. 4,6 | Итого | 2021 | 1684,2 | 1684,2 | Администрация МО «Юкковское сельское поселение» | Улучшение качества дорожного покрытия |
| Средства бюджета МО «Юкковское сельское поселение» | 84,2 | 84,2 |
| Средства областного бюджета | 1600,0 | 1600,0 |
| Другие источники – материально-техническое участие юридических лиц, трудовое участие граждан | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_