идентификатор

ГЕРБ

Муниципальное образование

«Юкковское сельское поселение»

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_**24.06.2022**\_\_\_\_ №\_\_**200**\_\_

 д. Юкки

О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2021 № 518
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 решения совета депутатов МО «Юкковское сельское поселение» от 24.11.2014 № 17 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области», руководствуясь постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» от 20.12.2021 № 513 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
МО «Юкковское сельское поселение», администрация муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение», утвержденную постановлением администрации МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 25.12.2021 № 518, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 24.06.2022.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.А. Уразов

Приложение

к постановлению администрации

МО «Юкковское сельское поселение»

от 24.06.2022 № \_200\_\_

 Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»,утвержденную постановлением администрации

МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 28.12.2021 № 402

Изложить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»» в следующей редакции:

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»**

# **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки реализациимуниципальной программы | 2022-2024 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | 1.Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация) |
| Участники муниципальной программы | 1. Администрация МО «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области2.Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр «Юкки» (далее - МКУ «МФЦ «Юкки») |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества среды проживания граждан на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.);2. Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Юкковское сельское поселение» |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение общего количества благоустроенных общественных территорий;- Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО «Юкковское сельское поселение»;- Формирование привлекательных для населения зон отдыха; |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2022-2024 годы составляет 16 497,31тыс. рублей, в том числе по годам:2022 год – 12 649,8 тыс. руб.2023 год – 2 847,2 тыс. руб.2024 год – 1 000,0 тыс. руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

**Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации программы**

В последнее время на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Юкковское сельское поселение) появляются новые детские площадки, устанавливаются элементы благоустройства (скамейки, урны), контейнерные площадки для сбора мусора, проводится озеленение территории (устройство клумб, высадка цветов).
Но несмотря на это, большинство объектов благоустройства Юкковского сельского поселения до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте
и реконструкции.

В целях обеспечения безопасной эксплуатации объектов и сохранения их эстетического вида требуется проведение ряда мероприятий, связанных
с ремонтом объектов благоустройства.

Существующие места массового пребывания людей недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе (вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб).

В целях улучшения внешнего облика Юкковского сельского поселения необходимо продолжать восстановление и новое устройство детских игровых площадок, установку малых архитектурных форм, производить иные виды работ по благоустройству, для чего необходимо разработать дизайн-проекты
в отношении территорий общего пользования Юкковского сельского поселения.

В рамках реализации Программы планируется провести работу
по благоустройству общественных территорий Юкковского сельского поселения. С целью обеспечения комплексного подхода к благоустройству общественных территорий возникла необходимость разработки Программы.

Выявленный масштаб накопленных проблем требует интеграции усилий не только организаций-исполнителей, но и органов законодательной
и исполнительной власти Юкковского сельского поселения. На её основе новая Муниципальная программа позволит реализовать стратегию повышения качества жизни и создания более благоприятных условий проживания
в поселении.

К производственным рискам, связанным с деятельностью предприятий-исполнителей мероприятий программы, можно отнести следующие:

- организационные (ошибки менеджмента, внутреннего контроля и пр.);

- рыночные, обусловленные изменением цен на сырьё, механизмы и пр.;

- юридические (правовые), обусловленные вероятностью изменения налогового и гражданско-правового законодательства;

- нормативные – централизованное изменение научно обоснованных нормативов наружного освещения и, соответственно – непредвиденное нарушения нормативов освещённости территорий, ухудшение эстетических свойств светоцветовой среды и повышение энергопотребления при эксплуатации;

- технико-производственные (имущественные), обусловленные угрозой потери имущества или нанесения ему ущерба в результате форс-мажорных обстоятельств (природные или техногенные аварии, стихийные бедствия, террористические акты, вандализм и прочие причины, приводящие
к повреждению и преждевременному износу воздушно-кабельных сетей
и устройств наружного освещения; естественный износ сетей и оборудования; отсутствие необходимой качественной техники; нарушения
в электроснабжении);

- связанные с обязательствами, которые ведут к затратам по компенсации ущерба, нанесённого окружающей среде, юридическим или физическим лицам.

К наиболее существенным отраслевым рискам относятся несвоевременное поступление бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, рост цен на материалы, оборудование, на работы и услуги сторонних организаций. Снижение отраслевых рисков достигается за счёт оптимизации маркетинговых схем, выбора поставщиков и подрядчиков путем конкурсного (тендерного) отбора. В целом влияние этих обстоятельств
в условиях бюджетного финансирования оценивается как незначительное.

К финансовым рискам относятся следующие: инфляционный риск и риск упущенной выгоды – вероятность нанесения косвенного ущерба или уменьшения прибыли в результате неосуществления какого-либо мероприятия, инвестиционный риск – вероятность отвлечения финансовых ресурсов
из текущего оборота на другие цели, что приведёт к последующему удорожанию отсроченных работ. В условиях гарантированного бюджетного финансирования в размерах, которые в Программе обоснованы необходимыми предварительными расчётами и подтверждаются с помощью индикаторов, влияние финансовых рисков на достижение целевых показателей оценивается как малозначительное. Снижению финансовых рисков способствует координация сроков проведения отдельных мероприятий и объёмов финансирования.

Потребительский риск связан с уменьшением объема выполненных работ исполнителями Программы и, как следствие, - с санкционированным уменьшением финансирования. Механизм управления потребительским риском реализации Программы и предельного снижения его вероятности должен предусматривать периодическую (например, ежеквартальную) индикацию производственных показателей исполнителей.

Повысить надёжность реализации мероприятий и снизить влияние внешних и внутренних факторов на промежуточные и конечные результаты позволяет использование программно-целевого метода.

Понятие «комфортной городской среды территории» включает в себя работы по:

- благоустройству общественных территорий (парков, набережных, пешеходных зон, площадей, скверов);

- установке скамеек, урн;

- озеленению территорий;

- установке ограждений;

- установке малых архитектурных форм (МАФ) и городской мебели;

- обустройству площадок для отдыха;

- оборудованию детских и спортивных площадок.

**Раздел 2. Приоритеты и цели государственной (муниципальной) политики в сфере реализации программы**

С 2018 года в рамках государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» реализуются мероприятия федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации
по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5).

Основными целями приоритетного проекта в составе государственной программы являются:

1. Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов Ленинградской области
с неблагоприятной средой в два раза;

2. Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных территорий;

3. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов;

4. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

Основной целью муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» является повышение качества среды проживания граждан на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Основные задачи Программы:

1. Повышение количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) на территории МО «Юкковское сельское поселение»;

2. Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории МО «Юкковское сельское поселение».

В результате реализации Программы ожидается:

- благоустроить не менее 2 (двух) общественных территорий в МО «Юкковское сельское поселение»;

- сформировать привлекательные для населения зоны отдыха (парки, скверы и т.д.);

- увеличить долю граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 5 процентов.

Таким образом, цели, задачи и направления реализации муниципальной программы в полной мере соответствуют приоритетам и целям государственной политики.

Реализация Программы осуществляется на основе:

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий
в соответствии с федеральным законодательством в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными
и муниципальными нормативными правовыми актами.

**Раздел 3. Структурные элементы муниципальной программы**

В рамках решения задач муниципальной программы осуществляется реализация федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Решение задачи муниципальной программы по повышению количества благоустроенных общественных территорий (парков, скверов и т.д.) обеспечивается в рамках следующих структурных элементов проектной части программы:

1. Мероприятия федерального проекта «Благоустройство общественных территорий»;

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий осуществляется
в соответствии с Адресным перечнем общественных территорий. Адресный перечень общественных территорий определяется на основании предложений граждан.

Работы по благоустройству общественных территорий могут проводится по следующим направлениям: устройство автомобильных проездов, устройство пешеходных зон, устройство велосипедных дорожек и роликовых трасс, устройство заниженных съездов с тротуара, устройство тактильных покрытий, организация освещения декоративного, установка скамеек, установка урн, озеленение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование поверхностной дренажной системы, оборудование площадок для отдыха, оборудование детских площадок, оборудование спортивных площадок, демонтажные работы, покрасочные работы, доставка оборудования и материалов.

Решение задачи муниципальной программы: Рост уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды», а именно:

- проведение рейтингового голосования по выбору приоритетных для благоустройства общественных территорий;

- проведение опросов, анкетирований по теме благоустройства городской среды;

- проведение субботников, встреч, форумов, городских праздников
и мероприятий на благоустроенных территориях.

Участие заинтересованных лиц (волонтеров, жителей, студенческих или строительных отрядов) при выполнении работ по благоустройству общественных территорий предусмотрено в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных работ, размещение материалов в печатных
и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов.

**Раздел 4. Приложения к муниципальной программе**

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» и их значениях представлены в Приложении 1 к Программе.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в Приложении 2
к Программе.

План реализации муниципальной программы представлен в Приложении 3 к Программе.

Сводный детальный план реализации муниципальной программы представлен в Приложении 4 к Программе.

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 год(базовый) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | план | единиц | х | 1 | 1 | 1 |
| факт | 1 | х | х | х |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | план | процент | х | 2 | 5 | 5 |
| факт | 1,5 | х | х | х |

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

Сведения о порядке сбора информации

 и методике расчета показателей, и методике расчета показателей (индикатора) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество реализованных проектов по благоустройству общественных территорий | единиц | За отчетный год | Показатель равен количеству благоустроенных общественных территорий.Подсчет сложением. | До 1 февраля года, следующего за отчетным | АдминистрацияМКУ «МФЦ «Юкки» |  |
| 2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | процент | За отчетный год | Показатель равен отношению количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании умноженное на 100%  | До 1 февраля года, следующего за отчетным | АдминистрацияМКУ «МФЦ «Юкки» |  |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реали-зации | Оценка расходов (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) |
| Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты  | Прочие источники  |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 12 649,80 | 3 140,0 | 6 860,0 |  2 649,80 | 0,0 |
| 2023 | 2 847,5 | 0,0 | 0,00 | 2 847,5 | 0,0 |
| 2024 | 1 000,0 | 0,0 | 0,00 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **16 497,31** | **3 140,0** | **6 860,0** | **6 497,31** | **0,0** |
| **Проектная часть** |
|  | Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»  | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 11 999,8 | 3 1400,0 | 6 860,0 | 1 999,8 | 0,0 |
| 2023 | 2 847,5 | 0,00 | 0,00 | 2 847,5 | 0,0 |
| 2024 | 1 000,0 | 0,00 | 0,00 | 1 000,0 | 0,0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **15 847,30** | **3 140,0** | **6 860,0** | **5 847,30** | **0,0** |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 650,01 | 0,0 | 0,0 | 650,01 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | 650,01 | 0,0 | 0,0 | 650,01 | **0,0** |
| **Процессная часть** |
|  | Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого** |  | **2022-2024** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Итого по программе** |  | **2022-2024** | **16 497,31** | **3 140,0** | **6 860,0** | **6 497,31** |  **0,0** |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

 на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N№ | Наименование подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель,Соисполнитель,Участник  | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации  | Год начала реализации | Год окончания реализации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Ответственный за реализацию структурного элемента |
| всего | в том числе на очередной финансовый год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Юкковское сельское поселение»** | **- Администрация****- МКУ «МФЦ «Юкки»** | **х** | **2022** | **2024** | **16 497,31** | **12 649,80** | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
| **Проектная часть** |
|  | 1. Федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»  | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и количества вовлеченных в реализацию федерального проекта жителей МО «Юкковское сельское поселение» | 2022 | 2024 | 15 847,30 | **11 999,79** | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | 1.1 Мероприятие федерального проекта: «Благоустройство общественных территорий» | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом | 2022 | 2024 | 15 847,30 | **11 999,79** | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | 2.Мероприятия, направленные на достижение цели федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | Значительное улучшение внешнего облика территории путем выполнения работ по благоустройству в соответствии с дизайн-проектом | 2022 | 2024 | 650,01 | 650,01 | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | 2.1 Благоустройство общественных территорий | 2022 | 2024 | 650,01 | 650,01 |
| **Процессная часть** |
|  | 1.Комплекс процессных мероприятий: «Вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды» | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в МО «Юкковское сельское поселение» | 2022 | 2024 | 0,0 | 0,0 | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  |  - проведение рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 2024 | 0,0 | 0,0 | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  | - проведение опросов, анкетирований, форумов по теме благоустройства городской среды  | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» | 2022 | 2024 | 0,0 | 0,0 | Администрация- МКУ «МФЦ «Юкки» |
|  |  **Итого по муниципальной программе** | **х** | **х** | **2022** | **2024** | **16 497,31** | 3 847,5 |  |